Informe de Prueba

Aplicación móvil Urban.Lunch

Dispositivo: Pixel 10 Pro XL · Android 17

Fecha: 15 de abril de 2026

# 1. Resumen ejecutivo

Se ejecutaron 62 casos de prueba sobre el flujo completo de pedido de la aplicación móvil Urban.Lunch (versión de prueba) durante el Sprint 6, en un dispositivo Pixel 10 Pro XL. El objetivo fue verificar que cada pantalla del proceso de pedido cumple con los requisitos funcionales especificados en el documento de requisitos del producto.

Resultado global — 54 de 62 casos aprobados (87%) · 8 defectos reportados en Jira

Las funcionalidades de navegación, seguimiento de pedido y validaciones generales operan de forma estable. El área de mayor riesgo es la gestión del contador de platillos y el cálculo del importe total, donde se concentran 7 de los 8 defectos encontrados.

# 2. Alcance de las pruebas

Las pruebas cubrieron el flujo completo de pedido definido en los requisitos de Urban.Lunch, estructurado en cinco pantallas principales:

- Selección del punto de recogida

- Elección de platillos

- Confirmación del pedido

- Seguimiento de pedidos y recogida de pedidos

- El pedido ha sido enviado

- Generales: geolocalización, conectividad, rotación de pantalla

Fuera del alcance:

- Pruebas de rendimiento

- Pruebas en otros dispositivos o sistemas operativos

- Pruebas de seguridad o autenticación

# 3. Entorno de prueba

| Parámetro | Detalle |
| --- | --- |
| Dispositivo emulado | Pixel 10 Pro XL |
| Sistema operativo | Android versión 17 |
| Conectividad probada | WiFi y datos móviles |

# 4. Resultados por sección

La siguiente tabla resume el resultado de cada sección de la aplicación evaluada:

| Sección | Total | Aprobados | No aprobados | % Éxito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Selección del punto de recogida | 12 | 12 | 0 | 100% |
| 2. Elección de platillos | 21 | 17 | 4 | 81% |
| 3. Confirmación del pedido | 9 | 6 | 3 | 67% |
| 4. Seguimiento de pedidos | 11 | 11 | 0 | 100% |
| 5. El pedido ha sido enviado | 4 | 3 | 1 | 75% |
| 6. Generales | 5 | 5 | 0 | 100% |

| TOTAL | 62 | 54 | 8 | 87% |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Observaciones destacadas:

- Las secciones 1 (Selección del punto de recogida), 4 (Seguimiento de pedidos) y los requisitos generales alcanzan un 100% de casos aprobados.

- La sección 3 (Confirmación del pedido) es la de mayor riesgo, con solo el 67% de aprobación, incluyendo fallas en el cálculo del importe total.

- La sección 2 (Elección de platillos) concentra la mayor cantidad de defectos absolutos (4 bugs), todos relacionados con la gestión del contador de platillos.

# 5. Defectos encontrados

Se registraron 8 defectos en el sistema Jira durante la ejecución de esta lista de comprobación. A continuación se detallan con su identificador, descripción y sección afectada.

Nota: el tablero de Jira donde se documentaron estos defectos ya no está disponible públicamente; se conserva el identificador de cada uno como referencia.

| ID Jira | Descripción | Sección |
| --- | --- | --- |
| S6QG6-1 | El botón "-" en la lista no elimina el platillo correctamente | 2. Elección de platillos |
| S6QG6-2 | El contador permite mostrar números negativos | 2. Elección de platillos |
| S6QG6-3 | La cantidad en detalle del platillo no coincide con la lista principal | 2. Elección de platillos |
| S6QG6-4 | Las cantidades se pierden al desplazarse por la lista | 2. Elección de platillos |
| S6QG6-5 | Las cantidades en confirmación no coinciden con el paso anterior | 3. Confirmación del pedido |
| S6QG6-6 | El importe total calculado es incorrecto | 3. Confirmación del pedido |
| S6QG6-7 | El indicador de progreso no muestra el estado correcto en paso 3 | 3. Confirmación del pedido |
| S6QG6-8 | Tras feedback, la app no redirige a seleccionar nuevo punto de recogida | 5. El pedido ha sido enviado |

# 6. Conclusión y recomendaciones

La aplicación Urban.Lunch muestra un nivel de estabilidad aceptable en los flujos de navegación, visualización del mapa, seguimiento del pedido y requisitos generales. Sin embargo, la funcionalidad central del producto, que es la correcta gestión del carrito de pedido, presenta defectos que impiden una experiencia de usuario fiable.

Recomendación — No promover a producción hasta resolver S6QG6-1, S6QG6-2, S6QG6-3, S6QG6-4, S6QG6-5 y S6QG6-6

Recomendaciones:

- No promover la aplicación a producción hasta resolver al menos los bugs S6QG6-1, S6QG6-2, S6QG6-3, S6QG6-4, S6QG6-5 y S6QG6-6, ya que comprometen la integridad del pedido y la experiencia del usuario.

- Considerar pruebas de regresión una vez corregidos los defectos.

- Como mejora, considerar que el mapa tenga la función de zoom para poder visualizar de forma más fácil los puntos de entrega, así como las rutas una vez hecho el pedido.

Elaborado por: Yusistely Luna · 15 de abril de 2026